附件1

无障碍设施样板区实施成效要素

| 项目 | 工作内容 | 实施要素 | 年度任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作推进机制 | 项目策划 | 样板区选取应以应用需求为导向，充分排查既有无障碍设施底数，并分类梳理，摸清短板弱项， 突出安全性、便利性、系统性、适用性，能涵盖15分钟以上生活圈内的公共管理与服务设施类型（选址规模应大于150公顷，以若干社区或街道为边界，由城市道路或用地边界线所围合）。 2．有规划设计团队编制的设计方案和创建单位编制的创建方案，方案合理、可操作性强，明确改造内容、改造完成时间节点、资金来源、责任单位和责任人等，能够从功能完善、设施配套等方面综合提升，具有示范性。 3．规划设计团队能够开展陪伴式服务，随时协助解决样板区改造中的技术问题。 4．改造工作按序时进度推进实施。 | 2024年2月前 |
|  | 机制保障 | 1．建立健全部门协同工作机制，明确牵头单位和配合单位，细化责任分工，通过定期会商、通报、联合督导等方式，推动工作有效落实。 2．有关规划设计、施工专家组成技术指导组，开展无障碍改造提升的技术指导和服务。 3．组织开展对相关技术和管理人员的培训，准确掌握无障碍建设相关规范标准的内容和整治要求。 4. 合理使用省级补助资金，优先用于公共场所、道路公园广场等无障碍设施改造提升。落实居住建筑、公共建筑产权人或所有权人履行维护和管理责任，同步配套资金开展内部无障碍改造。 | 持续实施 |
|  | 群众参与 | 1．发动群众参与，引导社会各界“共谋、共建、共管、共享”，提高群众知晓率、支持率、满意率，打造好为民办实事项目。 2．广泛征集群众，特别是残疾人、老年人代表的意见，收集对无障碍改造提升的意见建议。 3．明确无障碍设施维护责任人，创新“全民城管”等公众参与机制，形成公众共同管护、监督、维护的长效治理体系。 | 持续实施 |
| 项目建设内容 | 残障人士 居住小区 | 居住小区的公共设施：无障碍通道、无障碍停车位、无障碍出入口、轮椅坡道、扶手、无障碍电梯（设有电梯的建筑）、无障碍楼梯（未设有电梯的多层建筑）的设置符合要求，应用无障碍升降平台，无障碍标识系统完善。至少选择1个住宅小区推广使用无障碍楼道升降机。 | 2024年3月前完成设计；2024年4月前开工； 2024年9月前基本完工； 2024年10月前全面完工。 |
|  | 公共管理与服务设施 | 样板区内的基本公共管理与服务设施：无障碍通道、无障碍停车位、无障碍出入口、门、轮椅坡道、扶手、无障碍楼梯、无障碍电梯、无障碍卫生间（厕所）、低位服务设施、轮椅席位的设置符合要求，无障碍标识系统完善。 |  |
|  | 社区公园广场 | 无障碍通道、无障碍出入口、无障碍停车位、轮椅坡道、扶手、无障碍公共卫生间（厕所）、低位服务设施的设置符合要求，无障碍标识系统完善。 |  |
|  | 社区周边 交通场站 | 无障碍通道、无障碍停车位、无障碍出入口、轮椅坡道、扶手、无障碍楼梯、无障碍电梯、无障碍卫生间（厕所）、无障碍厕所、低位服务设施、轮椅席位的设置符合要求，信息服务设施和无障碍标识系统完善。 |  |
|  | 途经道路 | 缘石坡道、盲道、无障碍通道、轮椅坡道的设置符合要求，无障碍标识系统完善。 |  |
| 其他 | 宣传总结 | 组织开展无障碍宣传工作，在主流媒体上进行宣传报道。 组织参建各方进行体验验收，并邀请当地残联或社会公益机构组织残障人士代表、老年人等进行体验。 3．编制“五个一”清单材料，即一份总结报告、一套PPT成效图集、一个宣传小视频、一份现场观摩解说词、一张观摩点位图，供各地随时到场观摩学习。 | 2024年12月前 |

附件2

无障碍设施样板区申报表

| 样板区名称 |  | 创建单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 总投资额（万元） |  |
| 样板区简介 |
| （所在地、人口规模、残障人士占比、样板区创建要点等。） |
| 项目 创建单位 | 单位（公章）： 年 月 日 |
| 设区市 建设主管部门（平潭综合实验区交通与建设局） | 审核意见: 单位（公章）： 年 月 日 | 设区市 财政部门（平潭综合实验区财政金融局） | 审核意见: 单位（公章）： 年 月 日 |

附件3

无障碍设施样板区实施承诺书

省住建厅、财政厅：

（创建单位）申报创建2024年省级无障碍设施样板区。若列入省无障碍设施样板区创建名单，       （创建单位）承诺：

（1）成立福建省无障碍设施样板区建设工作领导小组，由

任组长（职务        ）。样板区创建过程中，严格按照申报通知要求，加强组织领导、资金配套，防范生产安全事故，确保项目在2024年10月底前全面完工，形成示范带动效应。

（2）创建期内保障省级财政专项资金专款专用，项目相关合同款项及时拨付，在2024年9月底前省级财政补助资金支付率达到75%以上。

（创建单位）（盖章）

承诺人（签字）：

年    月    日

附件4

专项资金绩效目标表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 主管部门（单位）名称 及部门预算编码 |  | 补助项目/ 区域 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额： |  |
|  | 财政拨款： |  |
|  | 其他资金： |  |
| 总体目标 |  |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |

附件5

策划方案编制大纲

一、策划方案（含概念方案等）由规划设计单位对照《福建省无障碍设施设计标准》《福建省无障碍设施建设图集》《福建省无障碍设施改造提升工程建设技术导则》《福建省无障碍设施样板项目和样板区建设指引》等标准指引以及实施成效要素进行编制。

二、策划方案编制前应组织既有无障碍设施底数充分排查，并分类梳理，摸清短板弱项。策划方案应具备符合性（符合样板区创建的理念和目标）、完整性（对申报条件逐项作出响应）和必要的深度，初步形成具体项目清单，并编制具体项目的投资估算和补助金额分配方案。

创建方案编制大纲

创建方案（含工作方案等）由创建单位负责编制出台。创建方案内容应具备完整性，主要内容包括：

1. 样板工作基础；

2. 建设目标，明确样板区改造提升目标和效益；

3. 重点任务；

4. 实施进度安排，明确项目进度和资金进度；

5. 保障措施，应明确工作协调机制、牵头单位和配合单位、责任分工、项目推进机制、财政配套政策、建成后运营管理、体验试用、宣传推广等保障措施等；发动居住建筑、公共建筑产权人或所有权人履行维护和管理责任，同步配套资金开展内部无障碍改造机制；

6. 督查考评；

7. 奖惩等措施等。